## Slide 1
软件工程与项目管理（三）：任务与进度管理
东南大学暑期实训 ( 自选项目班 )

## Slide 2
软件工程中的协作式
系统构想
系统设计
技术接口
业务接口
组员
技术模块
业务模块
产品经理
系统设计师
工程师
系统设计师

## Slide 3
开发中的协作式
老师提供
学员实现
老师提供

## Slide 4
生活中的协作式
价值观
和睦家庭的前提：接近的价值观
“接口”，一方实现一方调用
背离的生活目标与价值观
成功在于金钱
家庭是最重要的

## Slide 5
一个目标
多重实现
分散构建
集成汇总
结论

## Slide 6: 协作式的前提 – 任务分解
WBS: （ Work Breakdown Structure）工作分解结构
  WP：（Work Package）工作包
    子系统
    独立功能模块
    核心业务组件
    定义：工作包是最小的“可交付成果”
    案例：SEM系统中的仓储管理子系统
  Activity：活动
    软件生命周期中的一个过程
    例如：业务模块与软件过程的结合
    例如：技术实现与软件过程的结合
    定义：活动是实现工作包的一个必要环节
    案例：仓储管理子系统的库存调度用例设计
  Task：任务
    定义：任务是活动的细分。
    案例：设计出库操作，设计入库操作

## Slide 7
Project
从Organization获取需求后，创建project
并对Project 进行工作分解
WBS
Project 工作分解成Task
Task授权给Project Members 预估工作
Task
分解Project，创建Task
选择对应前置Task ，Task状态
协作式的前提 – 任务分解

## Slide 8
案例: WBS的作用

## Slide 9: 案例: WBS的作用

## Slide 10
Member
Ex：PM、DEV、QA、SYS
Task中被授权的member预估工作
协作式的前提 – 任务分解

## Slide 11
Member
Ex：PM、DEV、QA、SYS
Task中被授权的member预估工作
Ticket
Member将Task分解成Ticket
Member 完成Task所预估工作内容
Project+
Project经Member分解后待确认资料
预估Project开发预计工时、工期
协作式的前提 – 任务分解

## Slide 12
如何实践？

## Slide 13
每个环节人人参与每个软件工程环节
各组组长注意实训任务划分与传统软件开发的任务划分差异性
本次实训的任务区分规定

## Slide 14
需求规划与初步分析后，组长需要分解需求分析任务：
1、原型实现
2、系统架构设计
3、技术选型与论证
4、测试环境设计
5、需求详细分析与需求过滤
需求阶段的任务分解

## Slide 15
选择什么工具？
简易入门工具：单机版
简易入门工具：协作版
精细高级工具：单机版
精细高级工具：协作版
Backlog
Storm

## Slide 16
动手实践：简易在线版任务分解,与Project版